Планирование задач проекта

Постановка задачи

Создать календарный план проекта:

«Разработка и внедрение информационной системы учета услуг, заказ-нарядов и запчастей автосервиса»

Информационная система предназначена для автоматизации учета клиентов, автомобилей, заказ-нарядов, услуг, запчастей, сотрудников и отчетности автосервиса.

Календарь

Задачи, вехи, фазы

Предшественники

Запаздывание

Тип начало-начало

Смысл: обучение мастера-приемщика можно начать не после полного завершения ввода клиентов и автомобилей, а через 2 дня после начала этого процесса.

Ограничение по дате

Итог